UMOWA Nr 140/MOK/2025

Zawarta w dniu 16 maja 2025 r. w Kędzierzynie-Koźlu, pomiędzy;

Miejskim Ośrodkiem Kultury z siedzibą przy al. Jana Pawła II 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (NIP: 749-10-03-186), instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, reprezentowanym przez:

Piotra Gabrysza –  Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

Arturem Grzegorzewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GREGPOL Artur Grzegorzewski,

NIP: 6482671887, REGON: 242774145, ul. Bzów 4B/ 11, 41-700 Ruda Śląska,

Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Bzów 4B/ 11, 41-700 Ruda Śląska,

zwanym dalej „Wykonawcą",

o następującej treści:

1.

1.	W oparciu o przeprowadzone postępowanie w trybie zaproszenie do składania ofert (nr 3/2025), którego wartość nie przekracza 130 000 złotych netto, rozstrzygnięte w dniu 06.05.2025 r., Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego pn.:

„Wykonanie modernizacji dachu pokrytego papą (segment dolny północny) w technologii bezspoinowej na budynku Domu Kultury „Chemik” przy al. Jana Pawła II 27 w Kędzierzynie-Koźlu.”

- Wykonanie umowy obejmuje:

- Modernizacja dachu z papy o pow. 339 m². Technologia wykonania: - przygotowanie podłoża - mycie ciśnieniowe lub zamiatanie, zabezpieczenie i obróbka naroży, obróbek blacharskich, obróbek kominków wentylacyjnych przy pomocy siatek technicznych wzmacniających, - naniesienie warstwy podkładowej w technologii bezspoinowej – dwie warstwy, - wklejenie siatki technicznej na całej powierzchni pokrytej papą z wywinięciem na kominy i ogniomury, - wykonanie powłoki nawierzchniowo-ochronnej w technologii bezspoinowej na cały fragment dachu , kolory: jasno szary, biały. - Modernizacja obróbek blacharskich o pow. 100 m². Technologia wykonania: - przygotowanie podłoża, czyszczenie, - przymocowanie luźnych odcinków blachy, - nałożenie podkładu antykorozyjnego, - wykonanie powłoki nawierzchniowo-ochronnej , kolor : jasno szary, biały. - Modernizacja kominów i czap o pow. 11 m2 - przygotowanie podłoża, czyszczenie, - wykonanie powłoki nawierzchniowo-ochronnej , kolor : jasno szary, biały. Wymagania technologiczne: - Powłoka musi być wzmocniona siatką poliestrową na całej powierzchni dachu – minimalna grubość powłoki po wyschnięciu 2,0mm, przy czym średnie zużycie materiałów nie może być mniejsze niż 3,0kg/m2 – dotyczy połaci dachowych, - Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozwiązania oparte o polimery dyspergowalne w wodzie, dedykowane do pokrywania papy; Wyroby zastosowane do wykonania powłoki uszczelniającej muszą spełniać wymagania normy PN-EN ISO 11890-2/2013-06 w zakresie dopuszczalnej zawartości (LZO).

- Termin realizacji przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy do 31.08.2025 r. r.

- Miejsce realizacji umowy: Miejski Ośrodek Kultury, Dom Kultury „Chemik” 47-220 Kędzierzyn-Koźle, al. Jana Pawła II 27.

2.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, przepisami BHP, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował prace objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi lub niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo:

- nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania prac objętych umową;

- odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcyw terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o przyczynie uzasadniającej odstąpienie;

- powierzyć poprawienie lub wykonanie prac objętych umową innym podmiotom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy(wykonanie zastępcze);

- potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych bez uprzedniego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty.

- Wykonanie zastępcze, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, uprawnia Zamawiającego do powierzenia wykonania robót zaniechanych przez Wykonawcę podmiotowi trzeciemu na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sądu, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. Zamawiający poinformuje Wykonawcę przy pomocy poczty elektronicznej e- mail o zamiarze wprowadzenia wykonania zastępczego nie później niż na 3 (trzy) dni przed wprowadzeniem wykonawcy zastępczego. Wynagrodzenie wykonawcy zastępczego wyliczone na podstawie przedstawionego przez niego kosztorysu szczegółowego zostanie zwrócone przez Wykonawcę na podstawie noty obciążeniowej, w terminie wskazanym w nocie, a w przypadku braku zwrotu – potrącone zostanie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

3.

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom.

4.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  1 ustala się zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę:

79 950,00 brutto (słownie złotych: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 00/100).

- Kwota wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1,  obejmuje wszystkie koszty, narzuty i opusty związane z realizacją zamówienia, a niezbędne do wykonania zamówienia, które Wykonawca będący podmiotem profesjonalnym, przy dołożeniu należytej staranności, powinien przewidzieć.

- Rozliczenie Wykonawcy za wykonane prace remontowe odbędzie się na podstawie podpisanego przez Strony, protokołu odbioru końcowego. Fakturę Wykonawca wystawi w terminie7 dni od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Termin płatności wynagrodzenia umownego wynosi 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

Dane do faktury:

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE

AL. JANA PAWŁA II 27

NIP : 749-10-03-186

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. Faktura będzie płatna na numer rachunku Wykonawcy  67 1090 2037 0000 0001 3703 2579, prowadzony w  banku Santander Bank Polska S.A., który zgodny jest z numerem rachunku widniejącym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista podatników VAT”). W przypadku, jeżeli numer ten zmieni się, lub wystąpi jakakolwiek niezgodność pomiędzy numerem wskazanym w umowie oraz wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tej niezgodności poinformuje o tym Zamawiającego oraz wystawi fakturę korygującą. W przypadku niewystawienia faktury korygującej uznaje się, że faktura nie została prawidłowo złożona, a Zamawiający nie jest uprawniony do dokonania płatności na numer rachunku, który nie widnieje na wykazie, o którym mowa powyżej. W takim wypadku termin płatności rozpoczyna bieg od momentu złożenia faktury z prawidłowym numerem rachunku, wskazanym na wykazie, o którym mowa powyżej*.

- O każdorazowej zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie podpisanym przez osobę, która została upoważniona na podstawie odpowiedniego wpisu w rejestrze lub pełnomocnictwa ustanowionego przez Wykonawcę. Ewentualna zmiana rachunku bankowego wymaga formy pisemnej.

- W przypadku nieterminowej płatności wynagrodzenia umownego, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za opóźnienie.

- Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na potrącenie jakichkolwiek wierzytelności Zamawiającego względem Wykonawcy, w tym powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. Potrącenie odbywać się będzie bez uprzedniego oświadczenia o potrąceniu, poprzez dokonanie zmniejszonej wypłaty wraz z informacją skierowaną do Wykonawcy o wysokości potrąconych wierzytelności.

- Za datę zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia umownego uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trakcie jej realizacji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stopniowi zaawansowania prawidłowo wykonanych prac, stwierdzone protokołem sporządzonym przy udziale Zamawiającego.

- Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, 
w formacie .pdf, zgodnie z art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361, z późn. zm.).

- Faktury i duplikaty faktur wystawiane w formie elektronicznej będą wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu e-mail Wykonawcy: gragpol@epoczta.pl na adres e-mail Zamawiającego: mok@mok.com.pl

- Zamawiający zobowiązuje się do odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 
(w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666, z późn. zm.) za pośrednictwem platformy PEF.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonywać cesji swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

5.

- Zamawiający powołuje do nadzoru nad realizacją zadania: Inspektora nadzoru w osobie Tomasza Strzałki. Inspektor nadzoru jest uprawniony do:

  - kontroli robót;

  - sprawdzania, czy realizacja zadania prowadzona jest zgodnie z normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztuką inżynierską;

  - wydawania poleceń usunięcia stwierdzonych wad, niedoróbek lub zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników i innych użytkowników obiektu budowlanego;

  - nakazania wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń postanowień przepisów BHP lub wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi; koszty związane ze wstrzymaniem prac przez Inspektora nadzoru obciążają Wykonawcę i nie mogą być podstawą do zmiany umowy w części dotyczącej terminu wykonania umowy;

  - żądania okazania przez Wykonawcę  w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wskazującej, że zastosowane materiały posiadają cechy techniczne i jakościowe z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, a Wykonawca żądanie to jest obowiązany spełnić.

6.

- Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa w zakresie szkód rzeczowych i osobowych) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem umowy, na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 złotych brutto na jedno i wszystkie zdarzenia przez cały okres obowiązywania umowy.

- W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu polisę ubezpieczenia potwierdzającą wypełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wraz z dowodem jej opłacenia.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia miejsca realizacji zadania, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

7.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania w formie pisemnej Inspektora nadzoru o okolicznościach wskazujących na konieczność wykonania prac dodatkowych przed podjęciem jakichkolwiek działań w tym zakresie, w terminie 3 dni daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. Decyzję o konieczności wykonania tych prac podejmuje Zamawiający.

- Prace dodatkowe mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez kierownika robót, Inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wykonanie ma służyć właściwej realizacji umowy, a które wynikły ze zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów w stosunku do tych, które są określone w dokumentacji projektowej.

8.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany w całości przedmiot umowy. W trakcie trwania umowy strony nie przewidują dokonywania odbiorów częściowych.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do odbioru przedmiotu umowy. Czynności odbioru końcowego zakończą się najpóźniej w terminie 7 dni licząc od daty jego rozpoczęcia. W przypadku konieczności wydłużenia czasu trwania procedury odbioru, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże termin zakończenia czynności odbiorowych.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, chyba że wady uznane zostaną za nieistotne – w takim wypadku Zamawiający dokona odbioru oraz wskaże Wykonawcy termin na usunięcie wad. Po usunięciu wad przez Wykonawcę sporządzony zostanie protokół usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, w zakresie odpowiadającym wartości przedmiotu umowy z wadami w stosunku do wartości przedmiotu umowy bez wad,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad nieistotnych stwierdzonych przy odbiorze. W przypadku, jeśli Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad, lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym w protokole odbioru końcowego, Zamawiający uprawniony jest do wprowadzenia wykonawstwa zastępczego (powierzenia wykonania naprawy wad podmiotowi trzeciemu na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody sądu, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę). Zamawiający poinformuje Wykonawcę przy pomocy poczty elektronicznej e-mail o zamiarze wprowadzenia wykonania zastępczego nie później niż na 3 dni przed wprowadzeniem wykonawcy zastępczego. Wynagrodzenie wykonawcy zastępczego wyliczone na podstawie przedstawionego przez niego kosztorysu szczegółowego zostanie zwrócone przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub innych wierzytelności Wykonawcy.

- Termin realizacji umowy określony w § 1 ust. 3 umowy uznaje się za zachowany, jeżeli przed upływem tego terminu Wykonawca zakończy prace i zgłosi gotowość do odbioru końcowego, a Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy zgodnie z ust. 3.

9.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

  - za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust.1;

  - za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym umową w  wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1za każdy dzień zwłoki liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1.

- Łączna wartość kar umownych naliczanych z jakiegokolwiek tytułu nie może przekroczyć 30% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody.

10.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w zakresie zmiany wartości i zakresu zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:

  - ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT,

  - zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa lub konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;

  - działania siły wyższej;

  - okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

11.

- Wykonawca oświadcza, iż udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace i użyte materiały oraz odpowiada z tytułu rękojmi za wady z tego tytułu.

- Okres gwarancji jakości na przedmiot umowy wynosi 96 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru końcowego robót.

- Strony ustalają okres rękojmi za wady równy okresowi gwarancji jakości. Przez powyższe rozumie się, że w przypadku zawieszenia lub przerwania któregokolwiek z ww. okresów, analogicznemu wstrzymaniu lub przerwaniu ulega również drugi okres, a oba okresy kończą się w tym samym momencie – zgodnie z najdłuższym z nich.

- Gwarancja jakości obejmuje usuwanie wszelkich wad tkwiących w przedmiocie umowy 
w momencie odbioru końcowego jak i powstałych w okresie gwarancji.

- Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe wskutek:

- działania siły wyższej albo wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- normalnego zużycia budynku lub jego części;

- winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji przedmiotu umowy w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi przez Wykonawcę 
w instrukcjach obsługi, konserwacji i eksploatacji;

- braku szczelności dachu, w zakresie w jakim brak szczelności jest nie jest spowodowany jakością wykonanych prac lub użytych materiałów.

- W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia poinformowania Wykonawcy o wadzie, chyba, że Strony uzgodnią inny termin, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wadzie w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (e-mail) na podany adres do korespondencji, w takim przypadku datą otrzymania informacji jest data przesłania wiadomości pocztą elektroniczną.

- Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o planowanym terminie przystąpienia do usuwania wady (celem udostępnienia przez Zamawiającego miejsca prowadzenia prac) – nie później niż 72 godziny przed planowanym terminem oraz o przystąpieniu do usuwania wady. Informacja ta przekazana będzie w przy pomocy poczty elektronicznej e-mail na podany adres do korespondencji. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o jej usunięciu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) bez konieczności uzyskiwania zgody sądu. O zamiarze powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę co najmniej na 3 dni przed powierzeniem. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku zwrócony Zamawiającemu przez Wykonawcę na podstawie noty obciążeniowej, w terminie wskazanym w nocie. Powierzenie usunięcia wad osobie trzeciej nie wyłącza, nie uchyla ani nie ogranicza rękojmi za wady oraz gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę, która trwa nadal w sposób nieprzerwany dla całego przedmiotu umowy.

- Udzielona gwarancja jakości i rękojmia za wady nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych 
w kodeksie cywilnym.

- Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady możliwe jest także po upływie terminu rękojmi za wady, w przypadku zgłoszenia wady przed jego upływem.

- Niniejsza umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne o którym mowa art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego.

12.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) MOK informuje, iż:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Al. Jana 
Pawła II 27, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (MOK);

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu możliwy jest pod nr tel. 77/ 48 02 540 lub adresem e-mail: mok@mok.com.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy oraz inne podmioty upoważnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa;

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie realizacji umowy. W momencie ustania umowy dane osobowe przechowywane/archiwizowane są zgodnie  z ustawą z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz. U. z 2020 poz. 164, z późn. zm.);

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy;

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

13.

- Wykonawca oświadcza, iż względem niego nie znajdują zastosowania przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

14.

Poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

15.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania o wszelkich zmianach dotyczących swojej nazwy, siedziby, sposobu reprezentacji, nr NIP, nr REGON, nr KRS lub wpisu do Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 781 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, pisma mogą być doręczane:

- w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem doręczenia na adres pocztowy, lub

- w formie elektronicznej wraz z wymaganymi załącznikami pod warunkiem przesyłania na adres e-mail gregpol@epoczta.pl

- W przypadku nieodebrania przesyłki pocztowej przez Wykonawcę lub zmiany adresu 
i niewskazania Zamawiającemu nowego adresu do doręczeń, przesyłka wysłana przez Zamawiającego na ostatni znany adres Wykonawcy i zwrócona z przyczyn wymienionych powyżej będzie uznana za skutecznie doręczoną. Strony ustalają, że doręczenie jest dokonane z chwilą upływu terminu do odebrania przesyłki awizowanej (również w przypadku niedostarczenia przesyłki z uwagi na zmianę adresu).

- W przypadku komunikacji elektronicznej (za pomocą poczty e-mail), za moment doręczenia uznaje się moment przesłania wiadomości e-mail przez Zamawiającego na adres Wykonawcy.

- W przypadku przesłania Wykonawcy przesyłki pocztowej lub wiadomości e-mail, lub, moment doręczenia określa się zgodnie z ust. 3 i 4. Późniejszy odbiór przesyłki pocztowej lub wiadomości 
e-mail nie powoduje zmiany wyznaczonego momentu doręczenia, a jeśli wiadomość lub pismo Zamawiającego określa termin na dokonanie jakiejś czynności lub zaniechanie wykonywania czynności przez Wykonawcę – bieg tego terminu wyznacza się od momentu doręczenia obliczonego zgodnie z ust. 3 lub 4.

16.

      - W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się w pierwszej kolejności do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji.

      - W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowy stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo budowlane.

      - Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

      - Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- oferta Wykonawcy;

- kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy wraz z dowodem opłacenia polisy;

podpisał: Artur Grzegorzewski				podpisał:  Piotr Gabrysz

……………………………………………………………..	…………………………………………………………

/podpis Wykonawcy/					/Dyrektor MOK/

……………………………………………………………		…………………………………………………………..

/pieczęć Firmowa Wykonawcy/			/pieczęć Firmowa MOK/